特种设备检验服务指南（三）

（起重机安装/改造/重大维修监督检验）

一、检验业务范围

《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备目录》（2014年第114号）《起重机械安全技术监察规程——桥式起重机》（TSG Q0002—2008）、《起重机械安装改造重大维修监督检验规则》（TSG Q7016—2016）范围 内的起重机监督检验。

#### 起重机监督检验基本流程

#### 开工告知→资料审查→接受申请→实施安装→施工过程监检→资料汇总→出具报告→使用登记→领取使用证

#### 三、安装监督检验

#### （一）安装施工前准备

1.安装单位将拟安装的起重机按相关规定告知特种设备安全监察机构。

2.做好起重机安装施工前的准备工作,安装单位在安装施工前应核查土建图纸并现场检查其设置是否满足相关安全要求。

3.安装施工前应携相关附表1所示1.1-1.8项资料到检验机构申请安装监督检验，并填写《起重机监督检验资料审查通知单》（附表1）、《起重机监督检验申请表》（附表2）。特殊情况不能到达检验机构的可将上述资料邮寄至检验机构。

4.未经检验机构资料审查同意就安装起重机的一切后果由施工单位承担。

5.检验机构在确认收到报检资料后5个工作日内完成对上述资料的审核，对资料不齐的在《起重机监督检验资料审查通知单》上签署意见，并将存在问题一次性告知施工单位；对具备条件的在《起重机监督检验资料审查通知单》上签署意见。

（二）施工及自检

1.安装单位按图纸及施工方案进行施工。

2.安装单位施工过程中必须做好安全防护。

3.安装单位相关人员应做好施工过程记录，安装单位专职授权检验人员（以下简称自检人员）对相关项目进行自检并进行记录。

4.对A类监检项目，监检人员需要到现场的，改造单位应当提前通知监检人员，并且约定监检时间。

5.安装完成后由施工单位出具自检报告，检查和试验项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全，自检报告有合格结论、自检、审核人员签字、安装单位公章及竣工日期。

（三）现场检验

1.现场检验时受检单位应向检验机构提供附表1中2.1-2.9所示的表格资料；

2.施工单位应当设专人配合开展监检工作，及时提供相关资料，为监检人员的监检工作提供必要的条件。根据改造监检工作情况，需要在现场设立固定办公场所的，应当为监检机构提供必要的办公场所；

3.监检人员进行现场检验时，安装和使用单位应做好现场检验配合工作，如事先准备好试验所需重物等；

4.现场检验应满足以下要求：1）电源电压在起重机设计文件要求的范围内；2）环境温度、湿度在起重机设计文件要求的范围内，且满足检验仪器设备正常工作条件；3）室外起重机检验应满足无雨雪、无大雾，且风速满足设计要求的条件；4）环境空气中没有腐蚀性、导电尘埃、有毒有害介质，易燃性物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%；5）设置安全警戒区域、警示标识；6）有金属结构检验、轨道检验所需的爬梯、平台、升降设备等设施、设备；7）检验现场载荷及性能试验场地情况满足试验方案的要求；8）施工（建设）单位明示的其它安全、环境、健康要求。

5.现场检验至少应有以下人员参与：1）使用单位（或建设方）相关负责人以及起重机管理人员；2）安装施工单位质量体系责任人员及调试人员、指挥人员；3）现场检验配合人员：施工单位应为检验机构每个检验组至少配备2名检验配合人员（应熟悉被检设备电气控制线路，可以进行线路短接、清除故障等操作），以及适当数量的搬运人员，用于搬运试验用的重物；4）有司机操作的须配备持有市场监管部门颁发的司机作业人员。

6.对于不具备现场检验条件的，或者继续检验可能造成危险，检验人员可以中止检验，并出具中止检验通知书，说明中止检验的原因。使用单位和施工单位对不符合情况进行整改后，可重新申请检验。

7.因受检单位的原因致使检验人员不能按约定时间进行检验，并且不提前通知检验检测机构的，应按照相应检验检测收费标准加收20%的检测费。

8．现场检验时间约定：施工单位自检合格后与检验机构电话联系现场检验时间，现场检验时间一般在5个工作日内完成。

（四）其它

1.检验过程中，如果发现问题，检验机构应在现场检验结束时，将向受检单位出具《特种设备监督检验联络单》（以下简称《联络单》），提出整改要求，对发现的严重问题由监检机构向安装单位发出《特种设备检验工作意见通知书2》（以下简称意见书2）。

严重问题，是指对起重机械安全性能有较大影响的问题。如监检项目不合格且不易纠正；安装单位质量保证体系运转严重失控；安装单位对《监检联络单》提出的问题拒不改进；安装单位不再具备安装许可条件，安装单位在安装活动中有违反安装许可的有关规定等问题。

2.受检单位应当按照《联络单》的要求及时整改，并且在规定的时限内向检验机构提交填写了处理结果的《联络单》以及整改报告等见证资料，如在约定的时间内施工单位未将《联络单》反馈给检验机构，检验员出具《特种设备检验意见通知书2》，并同时上报监察部门。

3.检验人员应当在5个工作日内对整改情况进行确认。

4.如安装单位在《意见书2》限定时间内无法整改合格的，检验机构出具不合格报告并通报特种设备安全监察机构。

5.在完成检验前必须向监检人员按表一带*号的资料复印一份后加盖施工单位章给检验单位留存。在检验完成（需整改的，应在提供整改资料后）10个工作日后，凭缴纳检验费通知单向检验机构领取检验报告。

6.监检合格的起重机，使用单位在投入使用前或投入使用后30日内向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记；办理使用登记手续后到我中心打印使用标志。

四、改造、重大维修监督检验

（一）施工前准备

1．改造、重大维修单位按相关规定告知特种设备安全监察机构。

2．当改造、重大维修项目有要求时，改造、重大维修单位应核查土建图纸并现场检查，其设置是否满足相关安全要求。

3．改造、重大维修前应携附表1中所示“施工前”所示资料到检验机构申请改造监督检验。

4．检验机构在确认收到报检资料后5个工作日内完成对上述资料的审核，对资料不齐等不具备受理条件的在《起重机监督检验资料审查通知单》上签署意见，并将存在问题一次性告知施工单位；对具备条件的在《起重机监督检验资料审查通知单》上签署意见。

（二）施工及自检

1.施工：1) 施工单位按图纸及施工方案进行施工；2) 施工单位过程应做好安全防护；3) 施工单位相关人员应做好施工过程记录，施工单位专职授权检验人员（以下简称自检人员）对相关项目进行自检并进行记录；4) 对A类监检项目，监检人员需要到现场的，改造单位应当提前通知监检人员，并且约定监检时间。

2.自检：改造、重大维修完成后由施工单位自检人员进行自检并出具自检报告。自检报告检查和试验应项目齐全、内容完整，施工和验收手续齐全。自检报告有合格结论、自检人员、审核人员签字、改造单位公章或者检验合格章以及竣工日期。

（三）现场检验及整机检验

1.改造单位应当设专人配合开展监检工作，及时提供相关资料，为监检人员的监检工作提供必要的条件。根据改造监检工作情况，需要在现场设立固定办公场所的，应当为监检机构提供必要的办公场所。

2.申报现场检验时施工单位应向检验机构提供附表1中2.1-2.9所示的资料。

3.监检人员进行现场检验，改造单位和使用单位应做好现场检验配合工作，如事先准备好载荷试验重物等。

人员配合要求同“安装监督检验”。

（四）其它

1．检验过程中，如果发现问题，检验机构应在现场检验结束时，将向受检单位出具《特种设备监督检验联络单》，提出整改要求。

2．受检单位应当按照《联络单》的要求及时整改，并且在规定的时限内向检验机构提交填写了处理结果的《联络单》以及整改报告等见证资料，如在约定的时间内施工单位未将《联络单》反馈给检验机构，检验员出具《特种设备检验意见通知书2》，并同时上报监察部门。

3．检验人员应当在5个工作日内对整改情况进行确认。

4．如施工单位无法整改合格的，由检验机构出具不合格报告并通报特种设备安全监察机构。

5．在完成检验前受检单位必须向监检人员提供表二所示的资料。在检验完成（需整改的，应在提供整改资料后）10个工作日后，凭缴纳检验费收据向检验机构领取检验报告及使用标志。

BSTJBG32.2-2021

表1                      特种设备检验资料审查通知单

（起重机安装/改造/重大维修监督检验）

使用单位：                     出厂编号 ：

施工单位：                     联系电话：

| 项目 | 资料内容 |  |  |  |  | 报检 确认 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.施工前 | *1.1特种设备制造许可证 |  |  |  |  |  |  |
|  | *1.2安装改造修理许可证或者许可受理决定书 |  |  |  |  |  |  |
|  | *1.3特种设备安装改造修理告知书 |  |  |  |  |  |  |
|  | *1.4整机型式试验证明或者样机型式试验申请表 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5施工合同和施工方案：施工作业（工艺)资料：作业程序、技术要求、方法和措施、施工计划、施工质量计划及其相应的工作见证（工作见证为空白表、卡） 注：施工作业文件须经施工单位负责人批注并加盖施工单位公章 |  |  |  |  |  |  |
|  | *1.6电动葫芦型式试验证明 |  |  |  |  |  |  |
|  | *1.7 安全保护装置型式试验合格证明 | （1）起重量限制器型式试验证明 |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）起重力矩限制器型式试验证明（塔吊、门座） |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）制动器、防坠安全器 |  |  |  |  |  |
|  | 1.8安装单位质量保证体系文件 |  |  |  |  |  |  |
| 2.施工过程中 | *2.1 产品技术资料 | 2.11产品 设计 文件 |  | （1）总图 |  |  |  |
|  |  |  |  | （2）主要受力结构件图 |  |  |  |
|  |  |  |  | （3）电气原理图 |  |  |  |
|  |  |  |  | （4）液压或者气动系统原理图 |  |  |  |
|  |  | 2.12 产品 质量 合格 证 |  | （1）整机产品质量合格证（含数据表）电动葫芦出厂合格证 |  |  |  |
|  |  |  |  | （2）产品质量证明书 |  |  |  |
|  |  |  |  | （3）安装及其使用维护保养说明书 |  |  |  |
|  |  |  |  | （4）铭牌拓印（整机铭牌、电动葫芦铭牌） |  |  |  |
|  |  | 2.13安全监控出厂配套件清单：信号采集单元、信号处理单元、控制输出单元、数据存储单元、信号显示单元、信息导出接口单元 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2主要零部件、安全保护和防护装置合格证 | 制动器、减速箱、联轴器、吊钩（吊具）、钢丝绳、滑轮组、车轮组、缓冲器、卷筒、电动机、行程开关、起重量限制器、起重力矩限制器、极限力矩限制器、起升高度限制器、防坠安全器、限速器、安全钳等 (注：起升机构为电动葫芦的制动器、吊钩、钢丝绳、滑轮、卷筒、电动机、起升限位等可不提供) |  |  |  |  |  |
|  | 2.3现场施工人员名单和特种设备作业人员证 | 2.4.1现场施工人员名单 |  | （1）项目负责人： |  |  |  |
|  |  |  |  | *（2）质量保证体系责任人员、自检人员（任命书） |  |  |  |
|  |  |  |  | （3）专业技术人员： |  |  |  |
|  |  |  |  | （4）技术工人： |  |  |  |
|  |  |  |  | （5）焊接作业人员（焊工）资格证： |  |  |  |
|  | *2.4改造、重大修理的设计文件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5施工过程记录（*基础验收合格证明、部件施工前、施工后检查记录、电气设备安装记录、电气保护检测和试验记录） |  |  |  |  |  |  |
|  | *2.6监检记录、监检项目表 |  |  |  |  |  |  |
|  | *2.7A类监检项目的相关工作见证资料 |  | （1）自检报告（自检人员任命书） |  |  |  |  |
|  |  |  | （2）试验方案和试验条件确认记录 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）性能试验记录 |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）安全保护装置调试记录（起重量限制器、起重力矩限制器等调试记录） |  |  |  |  |
|  |  |  | （5）设备选型见证 |  |  |  |  |
|  | *2.8监检联络单和监检意见书 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9其他与施工监检工作相关的资料（作业指导书规定） |  |  |  |  |  |  |
| 3 资 料 审 查 结 果 | - 施工前： 口经核查：所提供资料符合要求，可以进入下步工序。 口经核查 所提供资料不符合要求，须按要求补齐相关资料重新核查。 - 施工过程中：口经核查，施工资料齐全有效，可以进入下步工序。 口资料不完整，不齐全，不可以进入下步工序。 存在问题如下： |  |  |  |  |  |  |
|  | 郑重承诺：我单位提供的所有报检资料真实有效，我单位对提供的资料真实性负责。 报检人员： 施工单位公章 |  |  |  | 口资料复查符合要求，可以进入下步工序。 复查人员： 年 月 日 资料审查人： 年 月 日 |  |  |

注：1.资料齐全完善的划√，有缺陷的划○，无资料的划×，不适用的划 / ；2.上述文件若为复印件则必须加盖公章或者检验合格章；3.带*号须复印一份后加盖施工单位章给检验单位留存，4.施工过程中的资料审查由现场检验人员审查填写，A类项目不符合要求的现场出具检验意见书，中止检验。

BSTJBG33.3-2021

表2                        特种设备检验申请表

（起重机安装/改造/重大维修监督检验）

申请单号：

| 施工单位 | 单位名称： 安装地址： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 | 单位名称： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 检验类别 | □安装监督检验 □改造监督检验 □重大维修监督检验 |  |  |  |  |  |
| 报检设备一览表（可加附页） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 产品编号 |  | 使用登记证号（改造、重大修理） |  |
| 本单位已领取《特种设备检验一次性告知书》，并知悉其要求。承诺按照《特种设备检验一次性告知书》及相关安全技术规范要求，在检验人员到达现场前做好检验前的各项准备工作，保障现场条件符合检验工作要求。凡未按上述要求申请报检所造成的相应后果由本单位自行承担。 本单位对所提供的信息资料的真实性负责,因提供不实的信息资料造成的一切后果由本单位负责。 申请单位签（章）： 报检人员（签名）： 报检日期： |  |  |  |  |  |  |
| □接受申请。我单位将在5个工作日内派出检验人员实施监督检验。请按照相关安全技术规范和一次性告知书的要求，安排人员配合，准备相关资料，做好现场检验前的准备工作。 检验机构联系人： 电话： |  |  |  |  |  |  |
| □ 不接受申请。理由如下： £特种设备制造许可证、安装改造维修许可证不符要求。 £安全保护装置和电动葫芦型式试验备案证明不齐全。 £无整机型式试验备案证明或者样机型式试验约请单。 £未办理安装改造修理告知。 £无施工合同和施工方案不符要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 |  |  |  | 办理日期 |  | 年 月 日 |

注：本检验申请表一式两份，报检单位和检验机构各存档一份，不同意受理的由检验机构经办人抄报监察部门，监察部门签署意见后重新申报检验。业务咨询及受理电话：0875-2196779。

服务指南及表格下载：http://www.ynbszj.com  点击“办事指南”→“特检业务”

BSTJBG34.3-2021

特种设备检验一次性告知书

（起重机安装/改造/重大维修监督检验）

一、请向检验机构提供以下资料：

1.开工告知后、施工前：1）特种设备制造许可证、安装改造维修许可证或者许可受理决定书；2）安全保护装置和电动葫芦型式试验备案证明；3）整机型式试验备案证明或者样机型式试验约请单；4）特种设备安装改造修理告知书；5）施工合同和施工方案（质量计划、施工作业文件，施工人员名单、质量体系责任人员、自检人员任命书），6）施工单位质量保证体系文件。

2.施工过程中：1）设计变更证明文件（如有），改造、重大修理的设计文件；2)起重机预期用途、工作环境及选型说明；3)基础轨道、验收合格证明；4）产品设计文件（总图、主要受力结构件图、电气原理图、液压或者气动系统原理图）、安装及使用维护说明书；5）主要零部件合格证；6）大型起重机置安全监控出厂配套件清单；7)起重机试验记录、出厂产品、材料、零部件的检查记录、主要受力结构件分段制造现组装的检查记录（无损检测报告）、电气设备安装记录；8)起重量限制器调试报告，起重力矩调试报告；9）起重机铭牌拓印件，电动葫芦铭牌拓印件；10起重机产品质量证明书、产品合格证（含数据表），电动葫芦出厂合格证；11）自检报告。

二、现场检验时请做好以下准备工作：

1．电源电压在起重机设计文件要求的范围内；环境温度、湿度在起重机设计文件要求的范围内，且满足检验仪器设备正常工作条件；室外起重机检验应满足无雨雪、无大雾，且风速满足设计要求的条件；环境空气中没有腐蚀性、导电尘埃、有毒有害介质，易燃性物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%；

2．设置安全警戒区域、警示标识；

3．有金属结构检验、轨道检验所需的爬梯、平台、升降设备等设施、设备；

4．检验现场载荷及性能试验场地情况满足试验方案的要求。

三、现场检验至少应有以下人员参与：

1．使用单位（或建设方）相关负责人以及起重机管理人员；

2．安装施工单位质量体系责任人员及调试人员、指挥人员（有司机操作的须配备持有市场监管部门颁发的司机作业人员证）。

质量体系责任人员、检验人员应具备助理工程师以上职称，同时应提供施工单位任命文件。

3．对于不具备现场检验条件的起重机，或者继续检验可能造成危险，检验人员可以中止检验，并出具中止检验通知书，说明中止检验的原因。使用单位和施工单位对不符合情况进行整改后，可重新申请检验。中止检验将收取误工费。